วันที่ 11 มกราคม 2560

“รัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยปี 2560”

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2560 จำนวน 371,910 ล้านบาท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี และให้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 
ของปี 2560 (Front-Loaded) เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่งที่ สคร. ดูแล ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 26.5 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ไตรมาส ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 11.0 โดยจะมีส่วนในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

|  | ม.ค. - มี.ค. 59 | เม.ย. - มิ.ย. 59 | ก.ค. - ก.ย. 59 | ต.ค. - ธ.ค. 59 | ม.ค. – ธ.ค. 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การขยายตัวผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (% yoy) | 6.62% | 0.50% | 7.82% | 26.51 % | 11.04% |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2559 เท่ากับ 235,043 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.0 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 
90,972 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.0 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 144,070 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT)

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) | 130,381 | 90,972 | 70 % |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 60,716 | 32,279 | 53 % |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 16,149 | 16,146 | 100 % |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 14,550 | 14,443 | 99 % |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 10,235 | 4,992 | 49 % |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 7,706 | 7,469 | 97 % |
| 1.6 การประปานครหลวง | 4,249 | 3,853 | 91 % |
| 1.7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 2,959 | 2,620 | 86 % |
| 1.8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 1,990 | 1,150 | 58 % |
| 1.9 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,930 | 1,781 | 92 % |
| 1.10 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 1,348 | 1,061 | 79 % |
| 1.11 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 24 แห่ง | 8,544 | 4,870 | 57 % |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (ม.ค. 59 – ธ.ค. 59) | 166,685 | 144,070 | 86 % |
| 2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 57,904 | 57,904 | 100 % |
| 2.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 43,307 | 32,320 | 75 % |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 19,383 | 18,799 | 97 % |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 17,291 | 12,621 | 73 % |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 10,271 | 8,209 | 80 % |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 7,508 | 4,202 | 56 % |
| 2.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 7,220 | 7,070 | 98 % |
| 2.8 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง | 3,801 | 2,945 | 77 % |
| รวม 45 แห่ง | 297,066 | 235,043 | 79 % |

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ในปีงบประมาณ 2560 ที่อยู่การกำกับดูแลของ สคร. สูงถึง 371,910 ล้านบาท หากรัฐวิสาหกิจสามารถเร่งรัด
การเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 จะมีโครงการจัดงาน SOE CEO Forum เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมีโอกาส
ในการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร โดยจะมีการแบ่งปันเทคนิคในการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจากรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายได้ดีด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว
ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

...................................................................................................