วันที่ 3 มีนาคม 2560

“งบลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2559”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส 1/2560 เพื่อจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 12.3 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 10.5 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในปี 2559 ในช่วงที่
ใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

| อัตราการขยายตัว | ปี 2559 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| GDP (% yoy) | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
| ผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (% yoy) | 9.8 | 8.2 | 10.5 | 12.3 |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมในปี 2560 เท่ากับ 32,509 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 73 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 
26,224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 6,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่
และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสม ณ เดือนมกราคม 2560

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (4 เดือน) | 176,980 | 38,117 | 26,224 | 69 % |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 76,154 | 22,804 | 10,253 | 45 % |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 36,432 | 6,358 | 7,547 | 119 % |
| 1.3 การเคหะแห่งชาติ | 6,305 | 1,601 | 1,740 | 109 % |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 13,124 | 560 | 684 | 122 % |
| 1.5 การประปาส่วนภูมิภาค | 12,345 | 1,000 | 2,148 | 215 % |
| 1.6 การประปานครหลวง | 8,968 | 970 | 934 | 96 % |
| 1.7 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 4,773 | 708 | 120 | 17 % |
| 1.8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 4,737 | 1,294 | 703 | 54 % |
| 1.9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,660 | 557 | 386 | 69 % |
| 1.10 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,710 | 396 | 396 | 100 % |
| 1.11 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,967 | 28 | 20 | 71 % |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 24 แห่ง | 7,805 | 1,840 | 1,293 | 70% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (1 เดือน) | 181,919 | 6,678 | 6,285 | 94 % |
| 2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 57,588 | 2,433 | 3,766 | 155 % |
| 2.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 45,797 | 1,607 | 427 | 18 % |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 23,856 | 229 | 446 | 195 % |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 19,247 | 849 | 264 | 31 % |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 13,246 | 1,089 | 603 | 55 % |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 11,148 | 114 | 250 | 219 % |
| 2.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,800 | 150 | 244 | 162 % |
| 2.8 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง | 4,237 | 207 | 285 | 137 % |
| รวม 45 แห่ง | 358,899 | 44,563 | 32,509 | 73 % |

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้มีแผนงาน/โครงการที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front - Loaded) โดยแบ่งเป็นโครงการในปี 2560 จำนวน 4,426 ล้านบาท เช่น การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3,358 ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 423 ล้านบาท เป็นต้น รวมถึงจะสามารถเลื่อนการลงทุนให้เริ่มโครงการได้ในปี 2560 จำนวน 15,013 ล้านบาท ได้แก่
การเคหะแห่งชาติ จำนวน 10,651 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4,362 ล้านบาทอีกด้วย รวมทั้ง
ขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 95 ของกรอบลงทุนทั้งปีตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด