วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

“รัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยปี 2560”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2560 ขยายตัวเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2559 ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ปรับตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2560 ขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2559 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.0

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ซึ่งเป็นเครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในเดือนเมษายน 2560 เท่ากับ 18,425 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 32.0 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2/2560 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่การใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

| อัตราการขยายตัว | ปี 2559 | Q1/2560 |
| --- | --- | --- |
| GDP (% yoy) | 3.2 | 3.3 |
| อัตราการขยายตัวการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (% yoy) | 10 | 17 |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนเมษายน 2560 (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560) เท่ากับ 82,014 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจ
ที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 43,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม 
และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 38,164 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนเมษายน 2560

| ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (7 เดือน) | 145,127 | 52,322 | 43,850 | 84 % |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 59,697 | 22,049 | 14,107 | 64% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 28,721 | 11,322 | 11,583 | 102% |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 12,345 | 2,240 | 3,996 | 178% |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 11,820 | 3,535 | 2,749 | 78% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,305 | 3,135 | 3,178 | 101% |
| 1.6 การประปานครหลวง | 4,705 | 1,679 | 2,008 | 120% |
| 1.7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 4,327 | 2,209 | 1,965 | 89% |
| 1.8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,660 | 914 | 779 | 85% |
| 1.9 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 2,363 | 367 | 310 | 84% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,968 | 81 | 30 | 38% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,710 | 608 | 632 | 104% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 24 แห่ง | 8,506 | 4,183 | 2,513 | 60% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (4 เดือน) | 193,662 | 44,723 | 38,164 | 85 % |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 63,883 | 11,102 | 6,861 | 62% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 54,758 | 14,402 | 16,531 | 115% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 23,954 | 3,557 | 3,772 | 106% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 16,005 | 1,841 | 2,413 | 131% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 13,246 | 9,670 | 4,568 | 47% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 11,148 | 1,504 | 1,323 | 88% |
| 2.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,800 | 1,733 | 1,766 | 102% |
| 2.8 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง | 3,868 | 913 | 930 | 102% |
| รวม 45 แห่ง | 338,789 | 97,046 | 82,014 | 85 % |

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างมาก จึงขอให้ผู้บริหารและกรรมการของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามและเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผนการลงทุนรายปี และสำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ขอให้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย
ในช่วงที่เหลือให้ครอบคลุมยอดเบิกจ่ายที่ขาดไปด้วย นอกจากนี้ ขอให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยยกระดับทักษะและฝีมือแรงงานของประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านการจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

...............................................................................