วันที่ 30 มิถุนายน 2560

“งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเดือนพ.ค. - มิ.ย. โตเฉลี่ย 22% ช่วยดันเศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวต่อเนื่อง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 17,998 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14 และเป็นการขยายตัวติดกัน 2 เดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 22 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่การลงทุนของภาคเอกชนยังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เต็มที่

|  | พฤษภาคม 2560 | 2M/Q2 2560 |
| --- | --- | --- |
| ผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ล้านบาท) | 17,998 | 36,423 |
| ผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (% yoy) | 14 % | 22 % |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 (ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560) เท่ากับ 100,184 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 51,463
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 48,720 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนพฤษภาคม 2560

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (8 เดือน) | 145,402 | 61,422 | 51,463 | 84 % |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 59,697 | 26,337 | 16,320 | 62% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 28,721 | 12,342 | 13,276 | 108% |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 12,345 | 2,840 | 4,732 | 167% |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 11,820 | 4,689 | 3,616 | 77% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,305 | 3,725 | 3,755 | 101% |
| 1.6 การประปานครหลวง | 4,705 | 1,903 | 2,499 | 131% |
| 1.7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 4,327 | 2,405 | 2,405 | 100% |
| 1.8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,660 | 1,083 | 976 | 90% |
| 1.9 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 2,363 | 761 | 359 | 47% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,968 | 100 | 43 | 42% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,710 | 662 | 690 | 104% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 24 แห่ง | 8,781 | 4,575 | 2,792 | 61% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (5 เดือน) | 186,926 | 54,411 | 48,720 | 90 % |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 63,883 | 12,977 | 8,752 | 67% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 54,758 | 18,312 | 20,790 | 114% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 23,954 | 4,946 | 4,973 | 101% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 16,005 | 2,611 | 3,167 | 121% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 13,246 | 10,416 | 5,908 | 57% |
| 2.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,800 | 2,224 | 2,101 | 94% |
| 2.7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,413 | 1,457 | 1,574 | 108% |
| 2.8 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง | 3,867 | 1,468 | 1,455 | 99% |
| รวม 45 แห่ง | 332,328 | 115,833 | 100,184 | 86 % |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สคร. ขอให้เร่งรัดและผลักดันโครงการที่ล่าช้าให้สามารถกลับมาเบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจำนวน 5,356 ล้านบาท
และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจำนวน 2,273 ล้านบาท รวมถึงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 - 2565 ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจำนวน 4,162 ล้านบาท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวโดยสรุปว่า งบลงทุนรัฐวิสาหกิจมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่การลงทุนของภาคเอกชนยังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เต็มที่ รัฐบาลจึงได้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการลงทุน
ตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ 95 ของแผนลงทุนทั้งปี สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในภาพรวมผ่านกลไกผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Partner) และผู้กำกับติดตามโครงการลงทุนในภาพรวม (Project Management Officer) เพื่อให้การลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจสามารถเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไป

...............................................................................