วันที่ 31 สิงหาคม 2560

“การลงทุนรัฐวิสาหกิจไตรมาสที่ 2/2560 ขยายตัวสูงถึง 20.5% 
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) เปิดเผยว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจไตรมาสที่ 2/2560 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20.5 ต่อปี เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 17 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.7

| อัตราการขยายตัว | ปี 2559 | Q1/2560 | Q2/2560 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP (% yoy) | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
| อัตราการขยายตัวการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (% yoy) | 10.0 | 17.0 | 20.5 |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจสะสมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม - กรกฎาคม 2560) ซึ่งเป็นเครื่องชี้การลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่
ของรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นต้น

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนกรกฎาคม 2560 (ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) เท่ากับ 170,839 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้
73,944 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 96,895 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุน
ขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ รฟม. กคช. กฟน. การประปานครหลวง การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนกรกฎาคม 2560

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (10 เดือน) | 146,589 | 102,937 | 73,944 | 72 % |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 59,697 | 45,640 | 19,467 | 43% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 28,721 | 23,881 | 24,277 | 102% |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,400 | 6,452 | 6,017 | 93% |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 11,820 | 6,187 | 5,000 | 81% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,321 | 4,956 | 4,965 | 100% |
| 1.6 การประปานครหลวง | 4,705 | 2,538 | 3,073 | 121% |
| 1.7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 4,327 | 3,773 | 3,719 | 99% |
| 1.8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,660 | 1,447 | 1,275 | 88% |
| 1.9 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 2,374 | 1,097 | 1,138 | 104% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,968 | 180 | 43 | 24% |
| 1.11 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 1,722 | 971 | 886 | 91% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 8,876 | 5,814 | 4,085 | 70% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (7 เดือน) | 199,215 | 107,100 | 96,895 | 90 % |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 74,019 | 44,946 | 37,247 | 83% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 54,758 | 27,501 | 28,278 | 103% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 23,954 | 9,115 | 8,624 | 95% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 16,005 | 4,889 | 4,964 | 102% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 15,144 | 12,276 | 9,722 | 79% |
| 2.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,800 | 3,570 | 3,559 | 100% |
| 2.7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,668 | 2,637 | 2,446 | 93% |
| 2.8 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง | 3,867 | 2,166 | 2,055 | 95% |
| รวม 45 แห่ง | 345,805 | 210,037 | 170,839 | 81 % |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวโดยสรุปว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแผนงาน/โครงการที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front-Load) นอกจากนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สคร. ได้ประสานผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัด
และผลักดันโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา ให้สามารถกลับมาเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายสำหรับ
ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

....................................................................................