ฉบับที่ 6/2561							         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

“เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวสูงถึง 47% 
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเดือนมกราคม 2561 จำนวน 21,107 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 47 เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มี
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเขียวของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนมกราคม เท่ากับ 39,126 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผน
การเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ 28,575 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ 10,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนมกราคม 2561 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสม | เบิกจ่ายสะสม | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (4 เดือน) | 175,845 | 36,047 | 28,575 | 79% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย* | 58,430 | 17,295 | 11,511 | 67% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย* | 37,773 | 7,023 | 7,453 | 106% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)* | 30,498 | 1,531 | 1,137 | 74% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 15,510 | 1,241 | 1,370 | 110% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,371 | 1,830 | 1,979 | 108% |
| 1.6 การประปานครหลวง* | 4,834 | 1,038 | 1,173 | 113% |
| 1.7 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 4,527 | 422 | 500 | 119% |
| 1.8 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง* | 3,543 | 2,221 | 789 | 36% |
| 1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย* | 2,849 | 922 | 1,164 | 126% |
| 1.10 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,400 | 72 | 221 | 306% |
| 1.11 การกีฬาแห่งประเทศไทย | 1,353 | 264 | 242 | 92% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 8,757 | 2,188 | 1,036 | 47% |

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนมกราคม 2561 (มกราคม 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสม | เบิกจ่ายสะสม | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (1 เดือน) | 343,957 | 7,703 | 10,551 | 137% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 195,374 | 3,177 | 1,580 | 50% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 64,790 | 2,131 | 3,111 | 146% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 31,770 | 887 | 889 | 100% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,443 | 348 | 270 | 78% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 15,369 | 339 | 4,221 | 1,246% |
| 2.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,300 | 376 | 89 | 24% |
| 2.7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 5,264 | 169 | 175 | 103% |
| 2.8 บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) | 2,983 | 190 | 191 | 101% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,664 | 86 | 25 | 29% |
| รวม 45 แห่ง | 519,802 | 43,750 | 39,126 | 89 % |

* รัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับแผน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแผนงาน/โครงการที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front-Load) 
นอกจากนี้ สคร. ได้ประสานผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

...................................................................................................