**รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ**

**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ขอรายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ**

**ความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้**

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการความความร่วมมือ**  **ทางการเงินและทางวิชาการ** | **จำนวน** | **วงเงินอนุมัติ** | | **รวมทั้งสิ้น** |
| **เงินกู้** | **เงินให้เปล่า** |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70 | 7,967.70 | 1,506.29 | 9,473.99 |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4 | 5,090.08 | 1,168.40 | 6,258.48 |
| รวมทั้งสิ้น | 74 | 13,057.78 | 2,674.69 | 15,732.47 |

**1. โครงการ****ความร่วมมือทางการเงิน**

(1.1) ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 15,466.28 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ และ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการความร่วมมือทางการเงิน** | **วงเงิน** |
| **1) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ** |  |
| **งานก่อสร้างถนน** |  |
| 1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) | 1,385.00 |
| 2. โครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว | 840.00 |
| 3. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด (R3) สปป.ลาว | 405.00 |
| 4. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-บ้านน้ำสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว | 1,392.00 |
| 5. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ (T2) สปป.ลาว | 250.00 |
| 6. โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 190.70 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 718.00 |
| 8. โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) ราชอาณาจักรกัมพูชา | 867.80 |
| 9. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67 (ช่องสะงำ/อันลองเวง-เสียมราฐ) (R67) ราชอาณาจักรกัมพูชา | 1,300.00 |
| 10. โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 122.90 |
| **งานก่อสร้างสนามบิน** |  |
| 11. โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 320.00 |
| 12. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 320.00 |
| 13. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ (ระยะที่ 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 184.00 |
| **งานก่อสร้างรถไฟ** |  |
| 14. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 197.00 |
| **งานด้านสาธารณูปโภค** |  |
| 15. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฮ่องวัดไต ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 160.00 |
| 16. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 95.40 |
| 17. โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 310.00 |
| **งานอื่นๆ ในเวียดนาม** |  |
| 18. โครงการสินเชื่อระยะยาวสำหรับการจัดซื้อสินค้าจากไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | 150.00 |
| 19. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 313.37 |
| **วงเงินรวม (1)** | **9,521.17** |
| **2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ** |  |
| **งานก่อสร้างถนน+รถไฟ** |  |
| 20. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 1,650.00 |
| 21. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 1,390.00 |
| 22. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว | 1,977.00 |
| 23. โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา | 928.11 |
| **วงเงินรวม (2)** | **5,945.11** |
| **ดังนั้น ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า (1) + (2) รวมทั้งสิ้น** | **15,466.28** |

(1.2) โครงการความร่วมมือทางการเงินใหม่ จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 9,585.70 ล้านบาท (ประมาณการ)

หน่วย:ล้านบาท

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการความร่วมมือทางการเงิน (ใหม่)** | **วงเงิน** |
| 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 1,785.00 |
| 2. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) (ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง) สปป.ลาว | 1,800.70 |
| 3. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) | 1,500.00 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดน ไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 4,500.00 |
| **วงเงินรวม** | 9,585.70 |

**หมายเหตุ:** (1), (4) รอ Formal Request (2) คาดว่า ครม. จะอนุมัติให้ FA ภายในเดือน พ.ค. 61 (3) ช่วงหารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.)

**2. โครงการ****ความร่วมมือทางวิชาการ**

(2.1) ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่า จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 244 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการความร่วมมือทางวิชาการ** | **วงเงิน** |
| **1) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ** |  |
| 1. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (สามแยกสีไค-บ้านน้ำสัง  และบ้านปากตอน-เมืองสังข์ทอง-บ้านนาสา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 8.00 |
| 2. การออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว | 10.00 |
| 3. การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว | 8.00 |
| 4. การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาเส้นทางจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-  เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 16.00 |
| 5. การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน  (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 16.00 |
| 6. การศึกษา สำรวจ และออกแบบ การปรับปรุงระบบน้ำประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 18.00 |
| 7. งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-  เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 18.00 |
| 8. งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน  (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 18.00 |
| 9. การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ำทง-ห้วยทราย สปป.ลาว | 15.00 |
| 10. งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา | 15.00 |
| 11. การศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง  (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 13.00 |
| 12. งานทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทบทวนรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบรายละเอียด  งานก่อสร้างประตูกั้นน้ำที่ Tan Thuan นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | 20.00 |
| 13. งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท  และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา | 17.00 |
| 14. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | 18.00 |
| 15. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด้านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด  (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 14.00 |
| 16. งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) | 20.00 |
| วงเงินรวม (1) | 244.00 |
| **ดังนั้น ความช่วยเหลือทางการวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่า รวมทั้งสิ้น** | **244.00** |

(2.2) โครงการความร่วมมือทางการเงินใหม่ จำนวน 2 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ใหม่)** | **วงเงิน** |
| 1. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (ท่าแขก-ยมมะราด-ลังคัง-นาพาว) สปป.ลาว | - |
| 2. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR 67 เสียมราฐ-อัลลองเวง-จวม/สะงำ  ราชอาณาจักรกัมพูชา | - |
| **วงเงินรวม** | **-** |

หมายเหตุ: (1) อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา และ (2) อยู่ระหว่างยกร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)

(2.3) โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 439 คน วงเงิน 22.19 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน** | **วงเงิน** | **ผู้เข้าอบรม** |
| **1) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ** |  |  |
| 1. The Training Programme to Strengthen the Capacity of Neighbouring Countries in Project Operation and Management (2550) | 0.20 | 6 |
| 2. Sub-Regional Seminar on Development Assistant from NEDA" (2553) | 0.62 | 14 |
| 3. Road Safety Engineering Workshop (2554) | 0.40 | 12 |
| 4. Debt Management and Fiscal Issues (2554) | 0.40 | 11 |
| 5. Airport Management (2554) | 0.40 | 6 |
| 6. GMS Trade Facilitation and Logistics Development (2554) | 0.22 | 9 |
| 7. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2011 (International Symposium on Rural Road 2011) และประชุม  เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนของสหพันธ์งานทางนานาชาติ (IRF Workshop on Roadside Safety & Work Zone Safety Application) (2555) | 0.20 | 6 |
| 8. Optimizing Water Supply System Training for South-East Asia Trainees (2555) | 0.50 | 7 |
| 9. Debt Management and Fiscal Issues (2555) | 0.50 | 12 |
| 10. Flood Protection and Prevention Program (2555) | 0.30 | 10 |
| 11. การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Safety Program) (2555) | 0.30 | 8 |
| 12. Trade Facilitation and Logistics Development (2555) | 0.20 | 4 |
| 13. Trade Facilitation and Logistics Development (2556) | 0.20 | 5 |
| 14. Advanced Power Distribution Maintenance and Power Quality Improvement (2556) | 0.50 | 11 |
| 15. Debt Management and Fiscal Issues (2556) | 0.50 | 11 |
| 16. Project Management for Road and Bridge Construction (2556) | 0.50 | 12 |
| 17. Project Management, Monitoring and Evaluation (2556) | 1.54 | 12 |
| 18. Conventional Navigation Aids, ILS Maintenance Training Course (2557) | 1.28 | 12 |
| 19. Debt Management and Government Bond and Issuance (2557) | 1.08 | 16 |
| 20. Sophisticated Waterworks Systems (2557) | 0.18 | 3 |
| 21. โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557) | 0.39 | 16 |
| 22. การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก MOF เวียดนาม ในหัวข้อ "NEDA's Projects in Vietnam" (2557) | 0.01 | 6 |
| 23. การศึกษาดูงานการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรและแนวทางการดำเนินงานระบบศุลกากรผ่านแดน (2558) | 0.04 | 9 |
| 24. โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี (International Financial Reporting Standards (IFRRs) - Training for Trainers) (2558) | 1.05 | 37 |
| 25. หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Financial) (2558) | 0.87 | 32 |
| 26. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารและโครงการศึกษาดูงานสินเชื่อรายย่อยและกลุ่มผลิตรายย่อย (2558) | 0.35 | 15 |
| 27. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา (2558) | 0.85 | 13 |
| 28. โครงการฝึกอบรมตามกรอบความร่วมมือกับ Mekong Institute (2559) | 1.00 | 16 |
| 29. การบริหารจัดการด่านและระบบผ่านแดน (2559) | 1.23 | 16 |
| 30. Innovative Financing 2 (2559) | 1.00 | 16 |
| 31. Highway management (2559) | 1.00 | 15 |
| 32. Project Risk Management in Infrastructure Projects (2560) | 1.00 | 13 |
| 33. Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects (2560) | 1.37 | 16 |
| 34. Debt Management and Fiscal Issues (2560) | 0.98 | 17 |
| 35. Infrastructure Project Management (2561) | 1.02 | 15 |
| วงเงินรวม (1) | 22.19 | 439 |
| **2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ** |  |  |
| 1. Public Debt Management and Economic Issues 7-12 พ.ค. 61 | 1.10 | 11 |
| วงเงินรวม (2) | 1.10 | 450 |
| **ดังนั้น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ จนท. ปท.พบ. (1) + (2) รวมทั้งสิ้น** | **23.29** | **-** |

**หมายเหตุ:** โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจะไม่ได้นับรวมจนกว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

**เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทั่วไปของ สพพ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รูปแบบของเงินกู้** | **วงเงินกู้**  **(ล้านบาท)** | **อัตราดอกเบี้ย**  **(ร้อยละ/ปี)** | **ระยะเวลาการกู้**  **(ปี)** | **วงเงิน**  **ให้เปล่า**  **(%)** | **ระยะเวลา**  **ปลอดหนี้**  **(ปี)** |
| โครงการที่ลดปัญหาสังคมและความยากจน | ไม่เกิน 2,000 | 1.50 – 2.50 | 5 – 30 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| โครงการที่ส่งเสริมทางด้านการค้าและการลงทุน | ไม่เกิน 2,000 | 2.00 – 2.50 | 5 – 30 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม | ไม่เกิน 2,000 | 1.50 – 2.50 | 5 – 30 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| โครงการการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน | ไม่เกิน 2,000 | 0 – 2.50 | 5 - 30 | 0 - 100 | 0 - 10 |


**หมายเหตุ:** ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. จะอยู่ในรูปของเงินสกุลบาท โดยมีค่าบริหารจัดการร้อยละ 0.15 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

**สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ.**

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การให้ความช่วยเหลือ** | **รวม** | | **สปป.ลาว** | | **กัมพูชา** | | **เมียนมา** | | **เวียดนาม** | |
| **โครงการ** | **ล้านบาท** | **โครงการ** | **ล้านบาท** | **โครงการ** | **ล้านบาท** | **โครงการ** | **ล้านบาท** | **โครงการ** | **ล้านบาท** |
| **1. ทางการเงิน** | **23** | **15,466.28** | **18** | **12,097.47** | **3** | **3,095.91** | **1** | **122.90** | **1** | **150.00** |
| **2. ทางวิชาการ** | **16** | **244** | **10** | **147.00** | **2** | **32.00** | **2** | **27.00** | **2** | **38.00** |
| **รวม (1.+2.)** | **39** | **15,710.28** | **28** | **12,244.47** | **5** | **3,127.91** | **3** | **149.90** | **3** | **188.00** |
| **3. อบรมถ่ายทอดความรู้** | **35** | **22.19** |
| **รวมทั้งสิ้น (1.+2.+3.)** | **74** | **15,732.47** |

**หมายเหตุ:** ตารางนี้ไม่รวมโครงการใหม่และโครงการวิจัย



ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำนักอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561