ฉบับที่ 20/2561							        วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

“เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนของปี 2561 ขยายตัวสูงถึง 61% 
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 132,447 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่นและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มทุน
บริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 150,724 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 จำนวน 62,840 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561 จำนวน 87,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 138 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนพฤษภาคม 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลเบิกจ่ายสะสม | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (8 เดือน) | 144,720 | 70,151 | 62,840 | 90% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 52,468 | 26,340 | 22,276 | 85% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 32,463 | 15,691 | 18,145 | 116% |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,200 | 3,505 | 3,360 | 96% |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 12,815 | 6,556 | 4,390 | 67% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,371 | 4,002 | 3,872 | 97% |
| 1.6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 4,527 | 860 | 905 | 105% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 3,688 | 2,001 | 2,334 | 117% |
| 1.8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 3,403 | 2,078 | 2,242 | 108% |
| 1.9 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 2,934 | 2,652 | 1,409 | 53% |
| 1.10 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 25 แห่ง | 12,851 | 6,466 | 3,907 | 60% |

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนพฤษภาคม 2561(มกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลเบิกจ่ายสะสม | %เบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (5 เดือน) | 337,761 | 63,796 | 87,883 | 138% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 195,374 | 19,167 | 47,373 | 247% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 58,040 | 16,504 | 15,724 | 95% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค* | 32,325 | 8,572 | 8,437 | 98% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,443 | 3,903 | 4,074 | 104% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)* | 15,369 | 11,105 | 8,896 | 80% |
| 2.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,300 | 1,434 | 1,194 | 83% |
| 2.7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 5,264 | 1,532 | 1,109 | 72% |
| 2.8 บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (มหาชน) | 2,983 | 944 | 889 | 94% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,663 | 635 | 189 | 30% |
| รวม 45 แห่ง | 482,481 | 133,947 | 150,724 | 113% |

* รัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น สคร. ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจได้นำกลไกต่างๆ มาใช้ในการติดตามและเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เช่น การรายงานภาพรวมข้อมูลการลงทุน การติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการประสานและการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวสามารถช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้ตามแผนการลงทุน อันจะช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

...................................................................................................