ฉบับที่ 34 /2561							       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

“รองนายกรัฐมนตรีเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้ายดันเศรษฐกิจไทยปี 2561”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ในวันนี้ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 18 แห่งที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเสริมว่า กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 
ที่ สคร. กำกับดูแล 45 แห่ง มีจำนวน 445,191 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 339,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนตุลาคม 2561

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี 2561 | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลการเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย /แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม) (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) | 144,664 | 144,664 | 102,830 | 71% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 52,468 | 52,468 | 32,076 | 61% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 32,463 | 32,463 | 32,461 | 100% |
| 1.3 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,200 | 13,200 | 5,743 | 44% |
| 1.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 12,815 | 12,815 | 9,092 | 71% |
| 1.5 การเคหะแห่งชาติ | 6,371 | 6,371 | 5,576 | 88% |
| 1.6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 4,527 | 4,527 | 1,185 | 26% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 3,688 | 3,688 | 3,628 | 98% |
| 1.8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 100% |
| 1.9 การยาสูบแห่งประเทศไทย | 2,934 | 2,934 | 2,727 | 93% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 2,097 | 2,097 | 105 | 5% |
| 1.11 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 24 แห่ง | 10,698 | 10,698 | 6,834 | 64% |

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี 2561 | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลการเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย /แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม) (1 ม.ค. 61 – 31 ต.ค. 61) | 300,527 | 252,281 | 236,449 | 94% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 161,112 | 150,565 | 142,439 | 95% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 58,040 | 41,275 | 40,283 | 98% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 32,446 | 23,790 | 22,968 | 97% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,443 | 13,211 | 12,666 | 96% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 13,817 | 12,611 | 10,316 | 82% |
| 2.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,300 | 4,573 | 2,838 | 62% |
| 2.7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,018 | 2,976 | 2,673 | 90% |
| 2.8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 2,983 | 2,294 | 1,687 | 74% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,368 | 996 | 579 | 58% |
| รวม 45 แห่ง | 445,191 | 396,955 | 339,279 | 85% |

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำหรับในปี 2562 รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 45 แห่ง มีกรอบการลงทุนจำนวน 391,866 ล้านบาท มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 4 ปีปฏิทิน 2561 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2561) และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนในปี 2561 
ที่จะต้องมาผูกพันมาเบิกจ่ายในปี 2562

2. ให้ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่าย
ได้ตามจริง โดยให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น Front-Loaded มากขึ้น

3. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เพื่อให้สอดคล้องกับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

4. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

..............................................................................