ฉบับที่    38/2561							        วันที่  4 มกราคม 2562

“การลงทุนรัฐวิสาหกิจ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงสิ้นปี 2561”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของปี 2561 ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน 
และของปี 2562 ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2561 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 352,466 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ผลสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

(ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | เบิกจ่ายจริงสะสม | ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม |
| --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว) | 102,830 | 71% |
| ปีปฏิทิน (ม.ค. 61 – พ.ย. 61) จำนวน 11 แห่ง | 249,636 | 93% |
| รวม 45 แห่ง | 352,466 | 85% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 13,483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ผลสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

(ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561)

| รัฐวิสาหกิจ | เบิกจ่ายจริงสะสม | ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม |
| --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จำนวน 34 แห่ง | 13,483 | 56% |
| ปีปฏิทิน (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง (เริ่มดำเนินการ ม.ค. 62) | - | - |
| รวม 45 แห่ง | 13,483 | 56% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 39 โดยการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเป็นหลัก ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 จำนวน 249,636 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 และโครงการปรับปรุงระบบ
ส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2562 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 
ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 13,483 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการเบิกจ่ายสะสมในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง – บางแค 
บางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ของการประปา
ส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 ของการเคหะแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณค่อนข้างต่ำที่ร้อยละ 56 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2561 ให้ได้ตามแผนงานเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สคร. ได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งกำชับให้รัฐวิสาหกิจ
ที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือของปี 2561 เร็วขึ้นด้วย

...................................................................................................