ฉบับที่  4/2562							       วันที่ 23 มกราคม 2562

“สคร. ปลื้ม ปี 2561 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85% ของเป้า 
คิดเป็นมูลค่าสูงกว่าปีก่อน 35%”

นายประภาศ  คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2561 ที่สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว ในเดือนธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน 378,016 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 
ของแผนการเบิกจ่าย ซึ่งสูงกว่าในปี 2560 ที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 84 ของแผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561

| รัฐวิสาหกิจ | ผลเบิกจ่าย ปี 2561 | % การเบิกจ่าย ปี 2561 /แผน | ผลเบิกจ่าย ปี 2560 | % การเบิกจ่าย ปี 2560 /แผน | % การเติบโต จากปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จำนวน 34 แห่ง | 102,830 | 71% | 96,174 | 66% | 7% |
| ปีปฏิทิน (ม.ค. 61 – ธ.ค. 61) จำนวน 11 แห่ง | 275,185 | 92% | 184,549 | 98% | 49% |
| รวม 45 แห่ง | 378,016 | 85% | 280,723 | 84% | 35% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 หากเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายปี 2560 จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 โดยการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเป็นหลัก ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2561 จำนวน 275,185 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนทั้งปี และสูงกว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2560 ร้อยละ 49 
ส่วนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน อาทิ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง (ระยะที่ 1 และ 2) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายประภาศ  คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลจำนวน 45 แห่ง ในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ 
สำหรับในปี 2562 กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงจะเท่ากับ 391,866 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้มากกว่าร้อยละ 95 จึงถือเป็นความท้าทายของกระทรวงการคลังโดย สคร. ในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

...................................................................................................