ฉบับที่    9/2562							      วันที่  1  มีนาคม 2562

“สคร. กำกับการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 62 อย่างใกล้ชิดเร่งให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายตามเป้า”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2562 ในเดือนมกราคม 2562 
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 37,616 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม
โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายสะสม อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจ
ที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จึงทำให้กระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ | กรอบลงทุนทั้งปี (1) | แผนเบิกจ่ายสะสม (2) | เบิกจ่ายสะสม (3) | ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม (3)/(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 4 เดือน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง | 208,636 | 54,499 | 28,875 | 53% |
| ปีปฏิทิน 1 เดือน (ม.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง | 180,070 | 8,040 | 8,741 | 109% |
| รวม 45 แห่ง | 388,706 | 62,539 | 37,616 | 60% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 28,875 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของแผน
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 8,741 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซ NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท.

ผลสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ในปี 2562

(ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562)

หน่วย : ล้านบาท

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทั้งปี | แผนเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2562 | สะสม | สะสม | /แผนสะสม |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (ณ ม.ค. 62) | 208,636 | 54,499 | 28,875 | 53% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 88,975 | 30,752 | 11,722 | 38% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 61,211 | 8,039 | 8,831 | 110% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 17,912 | 8,412 | 741 | 9% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 10,587 | 805 | 1,386 | 172% |
| 1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,203 | 338 | 322 | 95% |
| 1.6 การเคหะแห่งชาติ | 5,203 | 1,175 | 1,358 | 116% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 4,300 | 1,347 | 1,219 | 90% |
| 1.8 องค์การเภสัชกรรม | 2,030 | 323 | 271 | 84% |
| 1.9 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,986 | 1,169 | 1,169 | 100% |
| 1.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 1,923 | 541 | 522 | 97% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,405 | 157 | 319 | 204% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 6,901 | 1,443 | 1,014 | 70% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (ณ ม.ค. 62) | 180,070 | 8,040 | 8,741 | 109% |
| 2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 52,404 | 2,071 | 3,868 | 187% |
| 2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 34,714 | 1,538 | 1,273 | 83% |
| 2.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 49,458 | 2,893 | 2,667 | 92% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 22,222 | 502 | 321 | 64% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 7,090 | 684 | 257 | 38% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,740 | 4 | 68 | N.A. |
| 2.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 4,500 | 144 | 131 | 91% |
| 2.8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4,160 | 155 | 124 | 80% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 781 | 49 | 32 | 65% |
| รวม 45 แห่ง | 388,706 | 62,539 | 37,616 | 60% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สคร. ได้กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจร่วมกับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุด
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 
นอกจากนี้ สคร. ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงการประเมินผลงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดให้เข้มข้นมากขึ้นและสอดคล้องกับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
ซึ่งจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

...................................................................................................