ฉบับที่  14/2562							         วันที่ 17 เมษายน 2562

“รัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 62”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 51,683 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 
โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำมีสาเหตุหลักจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าต่อเนื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ | กรอบลงทุนทั้งปี (1) | แผนเบิกจ่ายสะสม (2) | เบิกจ่ายสะสม (3) | ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม (3)/(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จำนวน 34 แห่ง | 207,984 | 68,252 | 35,540 | 52% |
| ปีปฏิทิน 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 62) จำนวน 11 แห่ง | 177,559 | 14,599 | 16,143 | 111% |
| รวม 45 แห่ง | 385,543 | 82,851 | 51,683 | 62% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 51,683 ล้านบาท แบ่งเป็น
การเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 35,540 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของแผน
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ
ปีปฏิทิน 11 แห่ง เท่ากับ 16,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 2 เดือน
(ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค

ผลสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง ในปี 2562

(ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

หน่วย : ล้านบาท

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี | แผนเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2562 | สะสม | สะสม | /แผนสะสม |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (ณ ก.พ. 62) | 207,984 | 68,252 | 35,540 | 52% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 88,975 | 41,325 | 13,602 | 33% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 61,211 | 10,627 | 11,286 | 106% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 17,912 | 7,094 | 1,296 | 18% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 10,587 | 1,059 | 1,819 | 172% |
| 1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,203 | 494 | 524 | 106% |
| 1.6 การเคหะแห่งชาติ | 4,677 | 1,575 | 1,663 | 106% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 4,300 | 1,690 | 1,637 | 97% |
| 1.8 องค์การเภสัชกรรม | 2,030 | 422 | 305 | 72% |
| 1.9 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,986 | 1,170 | 1,169 | 100% |
| 1.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 1,923 | 553 | 544 | 98% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,405 | 233 | 441 | 189% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 6,775 | 2,009 | 1,254 | 62% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (ณ ก.พ. 62) | 177,559 | 14,599 | 16,143 | 111% |
| 2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 52,404 | 3,962 | 7,411 | 187% |
| 2.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 49,658 | 3,035 | 2,769 | 91% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 34,714 | 5,033 | 3,481 | 69% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,576 | 800 | 1,081 | 135% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 7,090 | 1,067 | 537 | 50% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,875 | 29 | 285 | N.A. |
| 2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4,160 | 239 | 233 | 97% |
| 2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 3,300 | 342 | 224 | 66% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 781 | 91 | 121 | 133% |
| รวม 45 แห่ง | 385,543 | 82,851 | 51,683 | 62% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : N.A. หมายถึง ร้อยละเบิกจ่าย/แผนสะสมตั้งแต่ 300% ขึ้นไป

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจให้ยังคงมีความต่อเนื่อง

...............................................................................