ฉบับที่   22/2562							        วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

“สคร. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด 
ย้ำรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามเป้าหมาย”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่ง อย่างใกล้ชิด และยังคงเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 105,346 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 
ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 
60,742 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 44,604 ล้านบาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมประจำปี 2562 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ | กรอบลงทุน ทั้งปี (1) | แผนสะสม (2) | ผลเบิกจ่าย สะสม (3) | ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม (3)/(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 8 เดือน (ต.ค. 61 – พ.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง | 160,682 | 74,379 | 60,742 | 82% |
| ปีปฏิทิน 5 เดือน (ม.ค. 62 – พ.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง | 172,982 | 50,082 | 44,604 | 89% |
| รวม 45 แห่ง | 333,664 | 124,462 | 105,346 | 85% |

ที่มา : รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเร่งลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยมีโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด 
5 อันดับ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง แผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุนทั้งปี 2562 | แผนเบิกจ่าย สะสม | ผลการเบิกจ่าย สะสม | ร้อยละเบิกจ่าย /แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง | 160,682 | 74,379 | 60,742 | 82% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 76,184 | 33,230 | 21,115 | 64% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 24,385 | 17,455 | 20,053 | 115% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 17,912 | 5,306 | 3,784 | 71% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,000 | 2,112 | 3,633 | 172% |
| 1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,203 | 3,925 | 773 | 20% |
| 1.6 การเคหะแห่งชาติ | 4,677 | 2,733 | 2,557 | 94% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 4,500 | 2,479 | 2,913 | 117% |
| 1.8 องค์การเภสัชกรรม | 2,034 | 740 | 399 | 54% |
| 1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 2,010 | 609 | 612 | 100% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,986 | 1,912 | 1,917 | 100% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,250 | 566 | 578 | 102% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 6,541 | 3,313 | 2,408 | 73% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม) | 172,982 | 50,082 | 44,604 | 89% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 49,670 | 13,015 | 9,586 | 74% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 48,194 | 17,653 | 16,603 | 94% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 34,714 | 10,202 | 9,021 | 88% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,576 | 4,210 | 5,152 | 122% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 6,380 | 2,133 | 1,559 | 73% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,875 | 805 | 1,364 | 169% |
| 2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4,160 | 1,159 | 458 | 39% |
| 2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 3,300 | 687 | 659 | 96% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,113 | 219 | 201 | 92% |
| รวม 45 แห่ง | 333,664 | 124,462 | 105,346 | 85% |

ที่มา : รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ถึงแม้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 จะได้เพียงร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
แต่จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในไตรมาส 3 ของปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งจะเป็นหนึ่งปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

...................................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นายพีรภาส นาคบุรี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สคร.
โทร. 0-2248-5880-7 ต่อ 3177
อีเมล์ Pheeraphat_n@sepo.go.th