ฉบับที่ 28/2562							     วันที่ 12  กันยายน 2562

สคร. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นมากขึ้นตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 62 ที่เหลืออีก 4 เดือน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นมากขึ้นตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โดยขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในลักษณะ Front - Loaded 
เพื่อช่วยให้มีเม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น และให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาโครงการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี 2562

ทั้งนี้ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 
ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562) จำนวน 146,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมประจำปี 2562 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ | กรอบลงทุนทั้งปี (1) | แผนสะสม (2) | ผลเบิกจ่ายสะสม (3) | ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม (3)/(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 10 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง | 160,888 | 111,231 | 77,891 | 70% |
| ปีปฏิทิน 7 เดือน (ม.ค. 62 - ก.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง | 173,062 | 70,178 | 68,816 | 98% |
| รวม 45 แห่ง | 333,951 | 181,409 | 146,707 | 81% |

ที่มา: รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 146,707 ล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่าย
ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 77,891 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผน
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) และการเบิกจ่าย
ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง เท่ากับ 68,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | แผนลงทุน ทั้งปี 2562 | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย/ แผนสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม) | 160,888 | 111,231 | 77,891 | 70% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 76,184 | 56,302 | 27,044 | 48% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 24,385 | 20,838 | 24,104 | 116% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 17,912 | 9,084 | 5,627 | 62% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,000 | 3,745 | 5,108 | 136% |
| 1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,203 | 4,749 | 966 | 20% |
| 1.6 การเคหะแห่งชาติ | 4,677 | 3,625 | 3,234 | 89% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 4,500 | 3,276 | 3,869 | 118% |
| 1.8 องค์การเภสัชกรรม | 2,034 | 968 | 603 | 62% |
| 1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 2,010 | 1,354 | 1,379 | 102% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,986 | 1,967 | 1,918 | 98% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,250 | 711 | 735 | 103% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 6,748 | 4,612 | 3,304 | 72% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม) | 173,062 | 70,178 | 68,816 | 98% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 49,670 | 14,283 | 12,751 | 89% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 48,194 | 25,198 | 26,342 | 105% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 34,714 | 15,187 | 14,475 | 95% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,576 | 6,806 | 8,412 | 124% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 6,380 | 3,506 | 2,326 | 66% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,875 | 1,527 | 1,977 | 129% |
| 2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4,160 | 1,799 | 638 | 35% |
| 2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 3,380 | 1,394 | 1,333 | 96% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,113 | 478 | 562 | 118% |
| รวม 45 แห่ง | 333,951 | 181,409 | 146,707 | 81% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก
ของ กทพ. ซึ่ง สคร. ได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ให้ช่วยกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงได้เชิญรัฐวิสาหกิจร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกทางหนึ่งด้วย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สคร. ได้ยกระดับการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงช่วยผลักดันการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้วย

**********************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 
นายพีรภาส นาคบุรี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สคร.
โทร.0-2248-5880-7 ต่อ3177 
อีเมล์ Pheeraphat_n@sopo.go.th