ฉบับที่   29/2562							         วันที่    2    ตุลาคม 2562

สคร. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงอย่างใกล้ชิด
และเร่งแก้ไขอุปสรรคการเบิกจ่ายงบลงทุน หวังเบิกจ่ายเข้าเป้าไตรมาสสุดท้ายปี 62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) ได้มอบนโยบายในคราวตรวจเยี่ยม สคร. เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 ให้ สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยให้ สคร. ประสาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งสัญญาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 169,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผน
เบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ | กรอบลงทุน ทั้งปี | แผนเบิกจ่ายสะสม | เบิกจ่ายจริง สะสม | ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จำนวน 34 แห่ง | 164,976 | 131,212 | 89,315 | 68% |
| ปีปฏิทิน (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง | 199,183 | 81,937 | 80,568 | 98% |
| รวม 45 แห่ง | 364,159 | 213,149 | 169,883 | 80% |

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 11 เดือน (ต.ค. 61 – ส.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 89,315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 8 เดือน (ม.ค. 62 – ส.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 80,568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

| ชื่อรัฐวิสาหกิจ | กรอบ งบลงทุน | แผนเบิกจ่ายสะสม | ผลการเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย/ แผนเบิกจ่ายสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม) | 164,976 | 131,212 | 89,315 | 68% |
| 1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 76,184 | 63,291 | 30,308 | 48% |
| 1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 28,472 | 26,240 | 27,006 | 103% |
| 1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 17,912 | 12,823 | 8,062 | 63% |
| 1.4 การประปาส่วนภูมิภาค | 13,000 | 5,177 | 5,558 | 107% |
| 1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,203 | 5,447 | 1,206 | 22% |
| 1.6 การเคหะแห่งชาติ | 4,677 | 4,100 | 3,437 | 84% |
| 1.7 การประปานครหลวง | 4,500 | 3,622 | 4,379 | 121% |
| 1.8 องค์การเภสัชกรรม | 2,034 | 1,076 | 1,396 | 130% |
| 1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 2,010 | 1,401 | 1,499 | 107% |
| 1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 1,986 | 1,978 | 1,918 | 97% |
| 1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,250 | 810 | 855 | 109% |
| 1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง | 6,748 | 5,248 | 3,661 | 70% |
| 2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม) | 199,183 | 81,937 | 80,568 | 98% |
| 2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 75,409 | 15,890 | 15,989 | 101% |
| 2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 48,194 | 28,847 | 30,485 | 106% |
| 2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 34,714 | 18,871 | 16,629 | 88% |
| 2.4 การไฟฟ้านครหลวง | 20,576 | 7,857 | 9,403 | 120% |
| 2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 6,380 | 3,907 | 2,477 | 63% |
| 2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 4,875 | 1,862 | 2,412 | 130% |
| 2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4,160 | 2,099 | 755 | 36% |
| 2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 3,380 | 1,765 | 1,547 | 88% |
| 2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง | 1,496 | 841 | 871 | 104% |
| รวม 45 แห่ง | 364,159 | 213,149 | 169,883 | 80% |

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำหรับการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีโครงการขนาดใหญ่
ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี 
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 
(ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่ง สคร. ได้ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้ทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้า รวมทั้ง
ได้ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีแผนการเบิกจ่ายสูงให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สคร. ได้ทำงานเชิกรุกในการผลักดันการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2562 ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ
ที่มีศักยภาพพิจารณาเร่งการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมให้สามารถดำเนินโครงการได้เร็วขึ้น เพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

**********************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 
นายพีรภาส นาคบุรี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สคร.
โทร.0-2248-5880-7 ต่อ 3177 
อีเมล์ Pheeraphat_n@sepo.go.th