**ฉบับที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563**

**สคร. ย้ำรัฐวิสาหกิจให้เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส 1/2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย**

**นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร**.)เปิดเผยว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือน  
กุมภาพันธ์ 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 50,786 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72   
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

**นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ** กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 37,726 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง จำนวน 13,060 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 119 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)   
ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม   
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แผนปรับปรุงและขยาย  
ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย   
เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต (งานระบบไฟฟ้า) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย   
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก

**ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 2563 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รัฐวิสาหกิจ** | **เบิกจ่ายจริงสะสม** | **ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม** |
| **ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)**  **จำนวน 34 แห่ง** | 37,726 | 64% |
| **ปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63)**  **จำนวน 11 แห่ง** | 13,060 | 119% |
| **รวม 45 แห่ง** | 50,786 | 72% |

**นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร.** กล่าวสรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนบางโครงการที่ต้องใช้บุคลากรหรือนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ กระทรวงการคลัง โดย สคร. จะยังคงเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง