**ฉบับที่ 22/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563**

**ภาพรวมรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย**

**สคร. เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2564**

**นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร**.)เปิดเผยว่าสคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล โดยณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 160,498 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 82
ของแผนการเบิกจ่ายสะสมและในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง
จะทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม อย่างไรก็ตาม สคร. ยังคงติดตามดูแลโครงการลงทุนที่เบิกจ่ายล่าช้าอย่างใกล้ชิด

**ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจปี 2563ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รัฐวิสาหกิจ** | **เบิกจ่ายจริงสะสม****(ล้านบาท)** | **ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม** |
| **ปีงบประมาณ (ต.ค. 62–ก.ย. 63)****จำนวน 34 แห่ง**  | 84,792 | 69% |
| **ปีปฏิทิน (ม.ค. 63–ธ.ค. 63)****จำนวน 10แห่ง** | 75,706 | 104% |
| **รวม 44 แห่ง** | 160,498 | 82% |

**นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจาที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ**กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44แห่งแบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 84,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม11เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – สิงหาคม 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 10 แห่ง จำนวน 75,706 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม8 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563)

นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ติดประเด็นทางเทคนิคและดำเนินการล่าช้า
มาอย่างต่อเนื่อง 3 โครงการได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีนระยะที่1ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) และโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทินส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมายเช่นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม– มีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต– สะพานใหม่– คูคตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

**นายประภาศคงเอียด ผู้อำนวยการ สคร.**กล่าวสรุปว่าสำหรับงบลงทุนปี 2564 ที่กำลังจะเริ่ม
ในเดือนตุลาคมนี้ สคร. ได้เตรียมความพร้อมในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 อย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศและจะกำกับดูแลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับมาตรการการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)ต่อไป