**ฉบับที่ 11/2565 วันที่ 26 เมษายน 2565**

**“รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง”**

**นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)** เปิดเผยว่า   
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจ  
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 82,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 125 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 50,702 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 140 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน   
(ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 32,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

**ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565**

**ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565**

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รัฐวิสาหกิจ** | **กรอบลงทุนทั้งปี** | **แผนเบิกจ่ายสะสม** | **ผลเบิกจ่ายสะสม** | **% เบิกจ่ายสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม** |
| **ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)**  **จำนวน 34 แห่ง** | 152,976 | 36,146 | 50,702 | 140% |
| **ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – มี.ค. 65)**  **จำนวน 9 แห่ง** | 181,653 | 30,098 | 32,143 | 107% |
| **รวม 43 แห่ง** | 334,629 | 66,244 | 82,845 | 125% |

**นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ** กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ เดือนมีนาคม 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายสูงกว่าแผน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ -   
มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

**นางปานทิพย์ ศรีพิมล** **ผู้อำนวยการ สคร.** กล่าวสรุปว่า ในเดือนมีนาคม 2565 ภาพรวม  
ของรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าแผน และกระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตาม  
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย  
และช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป