**ฉบับที่ 9/2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567**

**“รัฐวิสาหกิจผลงานเด่น เร่งลงทุนแล้วกว่าหนึ่งแสนล้านบาท”**

**นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)** เปิดเผยว่า  
รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงและมีการเบิกจ่ายงบลงทุนมีจำนวน 43 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) โดยในปี 2567 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2567 จำนวน 111,847 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนเมษายน 2567) 34 แห่ง   
จำนวน 62,978 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน   
(เดือนมกราคม 2567 - เดือนเมษายน 2567) 9 แห่ง จำนวน 48,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 170   
ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่าย  
และมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของแผน  
การเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2567**

**(ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567)**

หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รัฐวิสาหกิจ** | **แผนการเบิกจ่าย** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ผลการเบิกจ่าย/ แผนการเบิกจ่าย** |
| **ปีงบประมาณ (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)**  **จำนวน 34 แห่ง (7 เดือน)** | 59,803 | 62,978 | ร้อยละ 105 |
| **ปีปฏิทิน (ม.ค. 67 - ธ.ค. 67)**  **จำนวน 9 แห่ง (4 เดือน)** | 28,704 | 48,869 | ร้อยละ 170 |
| **รวม 43 แห่ง** | 88,507 | 111,847 | ร้อยละ 126 |

**นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ** กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ แผนร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal   
(แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ของ กฟผ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะของ รฟม.   
และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท.

**นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สคร.** กล่าวสรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 7 เดือน คิดเป็นร้อยละ 53 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี และผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 34 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งผลให้ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนกว่าหนึ่งแสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรอบงบลงทุน ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป